SENIOR PROJECT 2026	Software and Knowledge Engineering

AI Search Observability

ระบบสังเกตการณ์การมองเห็นร้านค้าบนการค้นหาด้วย AI

ผู้จัดทำ  Tai, Pure      ที่ปรึกษา  หัชทัย

# 1. ปัญหา

ลูกค้าเริ่มถาม AI ว่า “ซื้อ PS5 ที่ไหนดี” แล้วได้รายชื่อร้านไม่กี่ร้าน ร้านเล็กไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในรายชื่อนั้นไหม และคำตอบเปลี่ยนทุกครั้งที่ถาม

| Switch 2; 5 / 5. PS5; 1 / 5. | ผลนำร่องของทีม ร้านเดียวกัน ถามคนละสินค้า ได้ผลต่างกันมาก (Gemini 12 คำตอบ, ต.ค. 2026) |
| --- | --- |

# 2. แนวคิดและสิ่งที่ทำได้

ถามซ้ำหลายรอบ แล้วรายงานเป็น อัตราพร้อมช่วงความเชื่อมั่น 95% ว่าแต่ละร้านถูกพูดถึง ถูกแนะนำ ถูกอ้างอิงกี่ % เทียบ AI แต่ละเจ้าและคู่แข่ง

|  | เครื่องมือเสียเงิน | โครงงานนี้ |
| --- | --- | --- |
| ค่าใช้จ่าย | ≥ 25 USD/เดือน | ฟรี โค้ดเปิด |
| วิธีวัด | ไม่เปิดเผย | เปิดเผย ทำซ้ำได้ |
| ความไม่แน่นอน | ตัวเลขเดียว | ช่วงความเชื่อมั่น 95% |

# 3. วิธีการ

| ออกแบบคำถาม ≈ 20 ข้อ | ► | ถามซ้ำ 5–10 รอบ | ► | เก็บคำตอบ ข้อความ + ลิงก์ | ► | แยกร้าน 3 ตัวนับ | ► | สถิติ และรายงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

■ มีโค้ดแล้ว     หยุดถามเองเมื่อผลชัด (adaptive sampling) ประหยัดคำถาม ≥ 25%

# 4. แหล่งข้อมูล

| แหล่ง | ใช้ทำอะไร | คำตอบ/ครั้ง |
| --- | --- | --- |
| เว็บฟรีของ AI 4 เจ้า | Gemini, ChatGPT, Perplexity, AI Mode | 400–800 |
| Gemini API ไม่ค้นเว็บ | ฐานเปรียบเทียบ | ≈ 300 |
| ร้านเครื่องเกมจริง | กรณีศึกษา + คู่แข่ง ≈ 10 ร้าน | 1 |
| คน label เอง | วัดความแม่นของตัวแยกร้าน | 200 |

# 5. ความคืบหน้า

| ● | ตัวแยกร้าน สถิติ รายงาน (143 tests) | เสร็จแล้ว |
| --- | --- | --- |
| ● | เก็บอัตโนมัติจาก Gemini API และ Perplexity | เสร็จแล้ว |
| ◐ | เก็บอัตโนมัติอีก 3 เจ้า (ตอนนี้เก็บมือได้) | กำลังทำ |
| ○ | เก็บข้อมูลจริง และ label 200 คำตอบ | ม.ค.–มี.ค. |

เฉลยสมมติ 209 ข้อ: ตัวแยก “แนะนำ” แม่นขึ้น ≈ 70% → ≈ 98% (รอยืนยันกับข้อมูลจริง)

# 6. ความกังวลและทางออก   ●●● สูง   ●●○ กลาง

| ความเสี่ยง | โอกาส | ทางออก |
| --- | --- | --- |
| AI บล็อก / ข้อกำหนดห้ามเก็บอัตโนมัติ | ●●● | ไม่เลี่ยง เก็บมือแทน รายงานตามจริง |
| หน้าเว็บเปลี่ยน ตัวเก็บพัง | ●●○ | แยกตัวเก็บต่อเจ้า เก็บ HTML ไว้ |
| คำตอบแปรตามผู้ใช้และที่ตั้ง | ●●○ | ไม่ล็อกอิน จุดเดียว บันทึกเงื่อนไข |
| ตัวแยกพลาดชื่อไทย / ประโยคกำกวม | ●●○ | เพิ่มชื่อเรียกอื่น กำกับความแม่น |

# 7. ทำจนจบได้จริงหรือไม่

- แกนหลักเสร็จและทดสอบแล้ว เหลือเก็บข้อมูลและ label

- ต้นทุน 0 บาท ขอบเขตแคบ หมวดเดียว 20 คำถาม พอดีกับ 4 เดือน

- ถูกบล็อกก็ไม่ล้ม มีแผนเก็บมือ และอัตราการถูกบล็อกเองเป็นผลวิจัยได้

# 8. แผนงาน   ธ.ค. 2026 – มี.ค. 2027  ·  สีเทาอ่อน = ประเมินผล

| งาน | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ออกแบบคำถาม |  |  |  |  |
| ตัวเก็บข้อมูลครบ 4 เจ้า |  |  |  |  |
| เก็บข้อมูลจริง |  |  |  |  |
| label และประเมินผล |  |  |  |  |
| รายงานและสาธิต |  |  |  |  |

# 9. เป้าหมาย

| เก็บข้อมูลสำเร็จ | ≥ 95% ของที่กำหนดไว้ |
| --- | --- |
| F1 ตัวแยกร้าน พูดถึง / แนะนำ | ≥ 0.90 / ≥ 0.80 |
| adaptive เทียบ fixed | ถามน้อยลง ≥ 25% ตัดสินตรงกัน ≥ 90% |

ขออนุมัติหัวข้อ เริ่ม ธ.ค. 2026 ต้นทุน 0 บาท พร้อมแผนสำรองเมื่อถูกบล็อก